Республика Северная Осетия-Алания

Администрация МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

раздольненского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________________________________________

363712, РСО-Алания, Моздокский район, с.Раздольное, ул. Колхозная, 16, тел. (86736) 56-0-30, 56-1-90

ИНН 1510008390 р/с 40204810100000000019 БИК 049033001 в Моздокском отделении УФК по РСО-А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района РСО-Алания

1  июня   2015 года                                                                                               № 10

«Об утверждении генеральной схемы

очистки территории Раздольненского

сельского поселения на 2015-2020 годы»

В соответствии с п.п. 1.2., 1.4., 6.2. СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», с методическими рекомендациями МДК 7-01.2003 "О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации" утвержденными постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», администрация  Раздольненского сельского поселения

Постановляет:

1.Утвердить генеральную схему очистки территории Раздольненского

сельского поселения на 2015-2020 годы  (Приложение к       постановлению).

- Постановление подлежит обнародованию путем вывешивания на информационных стендах в здании  администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Раздольненского                                                                           С.П. Рябуха

сельского поселения

Приложение к постановлению

администрации Раздольненского  сельского поселения

№10     от  1 июня  2015 года

Генеральная схема

Очистки  территории  Раздольненского сельского поселения

на 2015-2020 годы

- Область применения

Генеральная схема очистки территории Раздольненского сельского поселения на 2015-2020 годы определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территории Раздольненского  сельского поселения системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»;

- Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст);

- ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»;

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.;

- Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»;

- Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»;

- Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.;

- «Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.;

- «Правила благоустройства и содержания территории села Раздольного Моздокского района РСО-Алания», утвержденные Собранием представителей Раздольненского сельского поселения от 16.09.2008г.

-  Общие сведения о Раздольненском сельском поселении и природно-климатические условия.

Географическое положение.

Раздольненское сельское поселение находится в Российской Федерации, Республика Северная Осетия-Алания,  Моздокский район.

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенного пункта села Раздольного, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения и другие земли независимо от форм собственности и целевого назначения.

Границы Раздольненского сельского поселения установлены Законом Республики Северная Осетия-Алания.

Граница идет от административной границы Республика Северная Осетия-Алания с Республикой Ингушетия, в точке пересечения границ СПК «Виноградное» и СПК «Украина», на север, пересекая канал «Надтеречный», вдоль границы с Сухотским СМО, до границы  с  Виноградненским СМО.  Далее на восток , до правой бровки канала «Малокабардинский», вдоль правой бровки канала, затем на север, пересекая канал «Малокабардинский», вдоль границы с Виноградненским СМО (граница земель СХК «Украина»/СХК «Виноградное»), по оси внутрихозяйственной дороги. Далее на запад вдоль границы с Виноградненским СМО, затем на север, пересекая автодорогу с.Раздольное-с.Сухотское, по границе участка ГОУ ПУ-12, вдоль нижнего бьефа дамбы на р.Терек, до оси р.Терек, вдоль границы с Виноградненским СМО.

Затем по оси р.Терек на восток до границы с Кизлярским СМО, далее на юг, пересекая автодорогу с.Кизляр – с.Раздольное, канал «Малокабардинский», канал «Кизлярский», вдоль границы с Кизлярским СМО (граница земель СХК «Украина»/СХК «Красный Кизляр»), по оси внутрихозяйственной дороги.

Далее на восток по границе с  Кизлярским СМО.  Поворачивает на юг, пересекая канал «Надтеречный», идет до границы с Республикой Ингушетия. Далее на запад, вдоль границы с Республикой Ингушетия до начальной точки.

Климат  умеренно-континентальный, засушливый. Часто бывают суховеи, Преобладающее направление ветра северо-западное и южное. Средние температуры в январе -4,4 0С, а в июле +240С. Осадков выпадает в год 600-700мм. Продолжительность снежного покрова в среднем с 18 декабря до 8 марта, высота снежного покрова 3-11 см, максимально 36 см.

- Существующее состояние и развитие на перспективу.

3.1. Численность населения муниципального образования

Численность населения Раздольненского сельского поселения по состоянию на 01.01.2015 года составила 1149  человек.

Прогноз численности населения  сельского поселения

| периоды | прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | население на конец периода округленного, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2015-2017 | 35 | 15 | 20 | 1190 |
| 2017-2020 | 43 | 18 | 25 | 1200 |

Состав населения по данным регистрационного учета по месту жительства по Раздольненскому  сельскому поселению на 01.01.2015 года

| № п/п | наименование населенного пункта | к-во хоз-в | численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кроме того, не прописаны, но проживают |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оба пола | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мужчин | женщин | из общего числа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дети до 16 лет | прописаны, но не проживают |  |  | студен-ты | находятся в армии | находятся в заключе- нии |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | муж | жен |  |  |  |  |
| 1 | с.Раздольное | 367 | 1149 | 545 | 604 | 247 | 161 | 90 | 71 | 49 | 5 | 0 | 50 |
|  | Итого: | 367 | 1149 | 545 | 604 | 247 | 161 | 90 | 71 | 49 | 5 | 0 | 50 |

3.2. Земельные ресурсы.

Общая  площадь  земель  территории  Раздольненского  сельского поселения  -  104 га.

Категория земель:  земли населенного пункта

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Раздольненского сельского поселения | с. Раздольное ул.Колхозная № 16 | Глава поселения Рябуха С.П. | 56-0-30 |
| 2 | ООО «Чистый город» | г.Моздок ул.Коммунальная №1 | Ген директор Трусова Л.В. | 3-00-82 |

  - Состояние окружающей среды на территории  поселка:

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим Администрацией Раздольненского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения воздуха на территории  Раздольненского сельского поселения являются выбросы от автомобилей и котельных.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- контроль за состоянием автомобильного транспорта;

- озеленение территории Раздольненского сельского поселения

Охрана и восстановление водных объектов

В условиях сложившейся экологической обстановки, размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности.

Река Терек  – протекает по  территории Раздольненского сельского поселения

Вода по своему качеству относится к сульфатному классу, группе натрия. результаты наблюдений показали, что наиболее высокий уровень загрязнения сульфатами и железом общим. Среднее содержание соединений марганца, хлоридов, кальция, железа двухвалентного, меди и цинка не превышали ПДК.

Состояние почв

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создание банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому исследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий – пашни,  пастбища и многолетние насаждения. Периодичность агрохимического обследования почв – один раз в 5-7 лет.

При необходимости, в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для  муниципального образования составляют сводную  ведомость результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв – уровня загрязнения.

По состоянию на 2015 год показатели, характеризующие санитарно-эпидемиологическую безопасность почвы по Раздольненскому сельскому поселению  следующие:

- удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям равен 5.1 процент

- удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям равен 4.1 процент

- удельный вес проб почв, не отвечающих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям равен 0 процентов

- суммарный показатель загрязнения почвы равен   1.38.

Санитарная очистка территорий

Главным условием санитарной очистки населенного пункта является своевременное  удаление  твердых  бытовых  отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам

- все домовладения населенных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места складирования и обезвреживания.

Организацией сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, обеспечением условий доступа к контейнерным площадкам и нормальной работы спецмашин занимаются жилищно-эксплуатационные организации.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО с придомовых территорий. И размещение их на полигонах.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с организациями  Санэпиднадзора (СанПиН 42-128-46-90-88 п. 1.8.).

При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта для жителей (СанПиН 42-128-4690-88 п. 1.12.) работы по вывозу ТБО придомовых территорий следует производить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки населенного пункта, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям.

Фактическое наличие коммунальной техники в эксплуатирующей организации.

| № п/п | Наименование вида и марки техники | Количество, ед | Норма техники на единицу обслуживания | Объем вывоза ТБО и утилизация | Обоснование заявленной потребности с указанием нормативного документа, имеющейся в наличии техники, год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз с боковой загрузкой МАЗ-МКМ-33301 КО-440-4 | 1 | 1 | Дома с газовым отоплением-680,6 м3 | 2013г. |
|  | ИТОГО | 1 | 1 |  |  |

Потребность в коммунальной технике.

| № п/п | Наименование вида и марки техники | Количество, ед | Норма техники на единицу обслуживания | Объем вывоза ТБО и утилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз с боковой загрузкой МАЗ-МКМ-33301 КО-440-4 | 2 | 1 | с газовым отоплением-680,6 м3 |
| 2 | Погрузчик МТЗ-82 с купом | 1 | 1 | для уборки мусора |
|  | ИТОГО | 3 | 2 |  |

  - Эколого-градостроительные мероприятия

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения;

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения;

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами;

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей;

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива;

- контроль качества используемых нефтепродуктов;

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод;

- разработка и изготовление установок доочистки вод;

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства;

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений;

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф;

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций;

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии;

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов;

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

Мероприятия по охране водного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения;

- проведение мероприятий по восстановлению почв.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- Рекультивировать  территорию  полигона  ТБО.

- Разработать схему обращения с отходами на территории  поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТБО.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

- Вывоз ТБО с площадок временного хранения осуществлять специализированной техникой на полигон ТБО, расположенный на территории Моздокского  района.

- На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательную (мусороперерабатывающую) установку для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам  на территории поселения услуги  по сбору, вывозу и утилизации ТБО  в  соответствии с действующим природоохранным законодательством.  Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

  - Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на улицу;

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

Проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ ;

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

  - Выводы:

Основными задачами, стоящими перед администрацией Раздольненского сельского поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам  на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- разработка проектно-сметной документации на проведение рекультивации мест временного размещения отходов в 2015 году;

- рекультивация мест временного размещения отходов до 2017 года.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в поселении , в настоящее время,  относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий.   Организация санитарно-защитных зон.

Поскольку Администрация Раздольненского сельского поселения                             должна заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо вести мониторинг и выполнение мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды и осуществлять их реализацию.

Наиболее важные мероприятия, направленные на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории  поселка:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах  поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории поселка, в частности приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники, позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

На реализацию данных мероприятий необходимы вложения денежных средств, в размере  37,0  тысяч рублей.