

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

**№ 70**

**20.07.2021 г.**

**О порядке проведения проверки**

**инвестиционных проектов на предмет**

**эффективности использования средств**

**местного бюджета, направляемых**

**на капитальные вложения**

В целях совершенствования управлениями муниципальными капитальными вложениями в муниципальном образовании Раздольненское сельское поселение, в соответствии со [статьей 14](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D514CBB1A835BB2A7406701378FCD929B931A827F684D9FED2BBCD3E3BF06D2GEY9K) Федерального закона [от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=363307ca-52c9-4c3f-95c2-fc93b76e6910) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", [Уставом муниципального образования](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=b64b5b13-0b5f-458b-8571-7f502e6646af) Раздольненское сельское поселение,

**постановляю:**

1. Утвердить:

1.1. [Порядок](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99796GBY0K) проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. [Методику](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99692GBY1K) оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания на информационном стенде, расположенном в здании Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения и размещения на официальном сайте Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.ams-razdolnoe.ru](http://www.ams-razdolnoe.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Раздольненского

сельского поселения Э.И. Маргиев

Приложение № 1

утверждено постановлением

главы Администрации местного

самоуправления Раздольненского

сельского поселения

от 20.07.2021г. №70

**Порядок**

**проведения  проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - проект) на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

1.3. Проверка проводится для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета:

1.3.1. Для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Раздольненское сельское поселение, по которым:

а) подготовка (корректировка) проектной документации, в том числе по объектам капитального строительства, включенным в состав муниципальных программ муниципального образования Раздольненское сельское поселение (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации), на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

б) проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета.

1.4. Проверка инвестиционных проектов осуществляется управлением экономики  и муниципального заказа  в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99692GBY1K) оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - методика), утвержденной нормативным правовым актом Администрации  местного самоуправления Раздольненского сельского поселения.

1.5. Заявители - муниципальные заказчики-координаторы (муниципальные заказчики) муниципальных программ муниципального образования Раздольненское сельское поселение, осуществляющие разработку соответствующих программ, а также исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, инициирующие включение проектов в Адресную инвестиционную программу.

1.6. Другие понятия и термины в настоящем Порядке используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

**II. Критерии оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения**

2.1. Проверка проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

2.1.1. наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

2.1.2. соответствие цели проекта приоритетам и целям, определенным в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E08368FC4C7C1CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99796GBY3K) социально-экономического развития поселения;

2.1.3. комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в муниципальных программах;

2.1.4. необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, осуществляемого в рамках проекта, в связи с реализацией соответствующим муниципальным органом, отнесенных к предмету их ведения;

2.1.5. отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

2.1.6. наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках проектов;

2.1.7. целесообразность использования при реализации проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

2.1.8. наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация разработана, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.2. Проверка проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям не проводится.

2.3. Проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта;

б) отношение стоимости проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для  муниципальных нужд муниципального образования;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта.

2.4.Проверка по качественному критерию, предусмотренному [подпунктом 2.1.8 пункта 2.1](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99794GBY5K) настоящего Порядка, и количественному критерию, предусмотренному [подпунктом "б" пункта 2.3](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99793GBY2K) настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых на территории муниципального образования (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории муниципального образования) в Российской Федерации. При выборе объекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Проверка по количественному критерию, предусмотренному [подпунктом "б" пункта 2.3](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99793GBY2K) настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный и территориальный реестры сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном [абзацем вторым пункта 2.4](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99793GBY4K) настоящего Порядка.

2.5. Проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки эффективности. Общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев, определяются утвержденной настоящим постановлением [методикой](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99692GBY1K).

**III. Порядок проведения проверки проектов**

3.1. Проверка проектов, указанных в [подпункте "а" подпункта 1.3.1](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99796GBYAK) настоящего Порядка, проводится при наличии обоснования экономической целесообразности строительства или реконструкции объекта (далее - обоснование инвестиций).

[Обоснование](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99694GBYBK) инвестиций разрабатывается в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

3.2. Проверка проектов, предусмотренных [подпунктом 1.3.3](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99795GBY1K) настоящего Порядка, проводится только при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектов.

3.3. Проверка проектов по объектам, включаемым в муниципальные программы, осуществляется на этапе разработки концепций программ в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

В проект муниципальной программы не включаются объекты, если числовое значение интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной муниципальным заказчиком-координатором (муниципальным заказчиком) муниципальной программы, меньше предельного (минимального) в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99692GBY1K).

3.4. Проведение проверки и выдача заключения осуществляется на основании заявлений.

3.5. К заявлению о проведении проверки и выдаче заключения о проверке эффективности прилагается [Паспорт](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99790GBY5K) инвестиционного проекта и документы согласно [перечню](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99697GBY2K) в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему Порядку.

3.6. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки является:

- подача заявления лицом, не уполномоченным на его подачу;

-представление неполного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

- несоответствие паспорта проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

- несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям [методики](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99692GBY1K).

В случае, если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, специалист Администрации муниципального образования Раздольненское сельское поселение устанавливает заявителю срок, не превышающий 30 календарных дней, для устранения таких недостатков.

3.7. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных настоящим Порядком, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

3.8. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не может превышать 30 рабочих дней.

**IV. Выдача заключения об эффективности проекта**

4.1.Результатом проверки является  [заключение](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99695GBY3K)  Администрации  муниципального образования Раздольненское сельское поселение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по форме, приведенной в приложении  3 к настоящему Порядку.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию этого проекта.

4.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

4.4. В случае если в ходе реализации проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, принято решение об увеличении сметной стоимости (в базовом уровне цен) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляется в соответствии с этим проектом, в связи с увеличением объема работ, по стоимости превышающих десять процентов указанной в сметной документации сметной стоимости строительства (в базовом уровне цен), то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком, которую обязан организовать заявитель. В случае получения отрицательного заключения заявитель инициирует вынесение вопроса о дальнейшей реализации проекта на рассмотрение Администрации муниципального образования Раздольненское сельское поселение.

4.5. Заключение о проверке эффективности утверждается Главой Администрации муниципального образования Раздольненское сельское поселение.

Приложение 1

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов

на предмет эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых

на капитальные вложения

**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

1. Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Местонахождение (район, село) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Адрес (фактический) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Цель инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Срок реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство,

реконструкция) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.  Существующая мощность (вместимость) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.  Дефицит мощности, обоснование планируемой мощности (подробное описание)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.  Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной    документации  и результатов  инженерных изысканий (ссылка на документ,  копия заключения прилагается) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.Сметнаястоимость  объекта  капитального  строительства  по   заключению государственной   экспертизы  в   ценах   года   его   получения   или    предполагаемая    (предельная)     стоимость    объекта   капитального    строительства  в  ценах  года  представления  паспорта  инвестиционного     проекта  (нужное подчеркнуть),  с  указанием года ее определения, млн.  руб. (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в   ценах соответствующих лет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе затраты на подготовку    проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта    инвестиционного  проекта,  а также рассчитанная в ценах соответствующих    лет), млн. руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. Технологическая структура капитальных вложений:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стоимость, включая НДС, в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, млн. руб. |
| Стоимость инвестиционного проекта |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования, из них  дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты |  |

13. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализа-ции инвести-ционного проекта | Стоимость инвести-ционного проекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет) | Источники финансирования инвестиционного проекта | | | |
| средства федерального бюджета (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет) | средства районного бюджета (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет) | средства муниципального бюджета (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет) | Другие внебюджет-ные средства  (в текущих ценах/в ценах соответствую-щих лет) |

14. Количественные показатели (показатель) результатов реализации     инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Отношение стоимости инвестиционного проекта к значениям  количественных     показателей  результатов реализации инвестиционного проекта, млн. руб./ на единицу результата, в текущих ценах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Форма собственности объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель                               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

                                                       (подпись)

Дата

М.П.

  Приложение 2

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов

на предмет эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых

на капитальные вложения

**Перечень**

**документов и материалов, прилагаемых к заявлению о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения**

1. Заявление на проведение проверки.

2. [Обоснование](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99694GBYBK) экономической целесообразности строительства или реконструкции объекта в соответствии с приложением 4.

3. Задание на проектирование, разработанное в соответствии с требованиями нормативных правовых актов муниципального образования.

4 [<\*>](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99696GBY6K).  Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

5 [<\*>](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99696GBY6K). Копия разрешения на строительство.

6 [<\*>](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99696GBY6K). Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства.

7 [<\*>](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99696GBY6K). Копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта.

8. Копия положительного заключения о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, выданного в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

9. Документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования этого проекта и намечаемом размере финансирования.

10. Предполагаемые формы закрепления муниципальной собственности, сведения о предполагаемой эксплуатирующей организации.

11. Исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99692GBY1K).

12 [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99696GBY5K). Подтверждение отсутствия просроченной задолженности по ранее предоставленным из местного бюджета средствам, выданным на возвратной основе.

--------------------------------

<\*> Документы, указанные в [пунктах 5](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99697GBY5K) - [8](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99697GBYAK), не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

<\*\*> В отношении инвестиционных проектов, направляемых на повторную проверку в соответствии с [пунктом 4.4](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99790GBY2K) Порядка.

Документы подписываются руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверяются печатью.

Приложение 3

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов

на предмет эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых

на капитальные вложения

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о проверке инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств местного бюджета,

направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение (район, село) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес (фактический) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет (тыс. рублей с одним знаком после запятой): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II. Оценка эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на основе количественных критериев   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на основе интегральной оценки        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

III. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

                                                          (подпись)

Дата

М.П.

Приложение 4

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов

на предмет эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых

на капитальные вложения

**Обоснование**

**экономической целесообразности строительства  и реконструкции  объекта капитального строительства (обоснование инвестиций в строительство)**

Обоснование экономической целесообразности строительства или реконструкции объекта включает в себя:

а)наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б)цель и задачи инвестиционного проекта;

в)краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

г)источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д)срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е)обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж)обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

з)обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и)обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

Руководитель заявителя                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

                                                                       (подпись)

Дата

М.П.

Приложение № 2

утверждено постановлением

главы Администрации местного

самоуправления Раздольненского

сельского поселения

от 20.07.2021г. №70

**Методика**

**оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения**

**I. Общие положения**

1. Настоящая методика предназначена для оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - проект).

2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

**II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев**

4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

4.1. Критерий - наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в его паспорте и обосновании экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.

Рекомендуемые [показатели](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99497GBY2K), характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении N 3 к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

4.2. Критерий - соответствие цели проекта приоритетам и целям, определенным в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E08368FC4C7C1CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99796GBY3K) и программе социально-экономического развития муниципального образования, отраслевых концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если его цель соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

4.3. Критерий - комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках  муниципальных целевых программ.

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках проекта (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, включенных в указанные программы, - соответствие цели проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей целевой программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление проекта;

б) для проектов, не включенных в указанные целевые программы, указываются реквизиты документов (в том числе документов территориального планирования, утвержденных в установленном порядке), содержащих оценку влияния реализации проекта на комплексное развитие территории муниципального образования Раздольненское сельское поселение.

4.4. Критерий - необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках проекта;

б) без реконструкции или технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования).

4.5. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).

4.6. Критерий - обоснование необходимости реализации проекта с привлечением средств местного бюджета.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция или техническое перевооружение) объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Раздольненское сельское поселение, создаваемого в рамках проекта, предусмотрено проектами муниципальных программ, а также если объект включен в мероприятия по реализации приоритетных национальных проектов и Федеральную адресную инвестиционную программу. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.

По проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств местного бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации проекта об осуществлении финансирования  проекта с указанием объема и сроков финансирования.

 4.7. Критерий – наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета (местных бюджетов), предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности автономного округа (муниципальной собственности), реализуемых в рамках проектов.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименования муниципальных программ, в рамках которых планируется реализация проекта, а также документально подтвержденное обязательство муниципального образования в по финансированию проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом проекта.

Критерий не применим в отношении проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, не относящихся к  муниципальной собственности.

4.8. Критерий - целесообразность использования при реализации проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Использование при реализации проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если:

а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) в муниципальном образовании Раздольненское сельское поселение, по месту расположения земельного участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый объект капитального строительства.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма [сведений](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99494GBY1K) по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в приложении 4 к настоящей методике.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

4.9. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный заявителем номер подпункта и пункта [статьи 49](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D514CBB1A835BB2A74067023D8FCD929B931A827F684D9FED2BBCD3E3BE07D3GEY8K) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (ч. 1), ст. 16; N 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10; N 1, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 31 (ч. 1), ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 20, ст. 2260; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 1), ст. 3604; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17), в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации. Подтверждением указанного положения является задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках проекта.

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

К

1

Ч  = SUM б   x 100% / (К  - К   ),

1   i=1  1i            1    1НП

где:

б   - балл оценки i-го качественного критерия;

1i

К  - общее число качественных критериев;

1

К     -    число    критериев,    не    применимых    к    проверяемому

1НП

инвестиционному проекту.

6. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" [таблицы 1](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99591GBY1K) "Оценка соответствия проекта качественным критериям" приложения 1 к настоящей методике.

**III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев**

7. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев, при этом значения количественных показателей (показателя) проекта должны соответствовать показателям, утвержденным в документах территориального планирования  муниципального образования Раздольненского сельского поселения:

7.1. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

а)наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским [классификатором](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D514CBB1A835BB2A34266043586909893CA1680G7Y8K) единиц измерения;

б)наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

7.2.Критерий - отношение сметной стоимости проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу не более чем на 5 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 5% хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и утвержденных в установленном порядке.

7.3. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта капитального строительства соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

7.4. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд муниципального образования.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд муниципальных образований в автономном округе, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

7.5. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:

n

И = SUM и  / n,

i=1  i

где:

и  -  уровень   обеспеченности  i-м  видом  инженерной  и  транспортной

i

инфраструктуры  (энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонная

связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

8. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

К

2

Ч  = SUM б   x P ,

2   i=1  2i    i

где:

б   - балл оценки i-го количественного критерия;

2i

P  - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

1

К  - общее число количественных критериев.

2

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100%.

9. [Значения](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE9959EGBY2K) весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа проекта, устанавливаемые в целях настоящей методики, приведены в приложении 2 к настоящей методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" [таблицы 2](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE99590GBY5K) "Оценка соответствия проекта количественным критериям" приложения 1 к настоящей методике.

**IV. Расчет интегральной оценки эффективности**

10. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

Э    = Ч  x 0,2 + Ч  x 0,8,

ИНТ    1          2

где:

Ч  - оценка эффективности на основе качественных критериев;

1

Ч  - оценка эффективности на основе количественных критериев;

2

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в [таблице 3](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D5152B60CEF0CBFA04A3E083688C0C4C5CC41DF286147C8AA64E591A7B206DAE9959FGBY6K) "Расчет интегральной оценки эффективности" приложения 1 к настоящей Методике.

11. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70%. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности Проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств м бюджета.

Приложение 1

к методике оценки эффективности

  использования средств местного

бюджета, направляемых

на капитальные вложения

**Расчет**

**интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта**

Наименование проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма   реализации   инвестиционного   проекта   (новое  строительство, реконструкция  или  техническое  перевооружение  действующего производства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Таблица 1

**Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б\_1i) (или «Критерий не применим») | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1 | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1; 0 |  | Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений |
| 2 | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в концепции развития  муниципального образования Раздольненского сельского поселения, отраслевых концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды | 1; 0 |  | Приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта |
| 3 | Комплексный подход к   реализации конкретной  проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с    программными мероприятиями,    реализуемыми в рамках муниципальных целевых программ | 1; 0 |  | Для инвестиционных проектов, включенных в целевые программы, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия, достижения и реализацию которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта. Для инвестиционных проектов не включенных в целевые программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территории муниципального образования Раздольненского сельского поселения |
| 4 | Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта     капитального строительства,       создаваемого в рамках   инвестиционного проекта, в связи с осуществлением  соответствующими государственными и     муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения | 1; 0 |  | Обоснование необходимости строительства       (реконструкции,       технического перевооружения) объекта капитального   строительства, в связи с     осуществлением соответствующими государственными и      муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения |
| 5 | Отсутствие в достаточном объеме замещающей    продукции (работ и   услуг), производимой       иными организациями | 1; 0 |  | Указываются объемы, основные характеристики  продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и    отечественных аналогов,  либо замещаемой     импортируемой продукции;   объемы производства,      основные характеристики,   наименование и   месторасположение      производителя замещающей  отечественной продукции   (работ и услуг) |
| 6 | Обоснование  необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств  окружного бюджета | 1; 0  критерий    не планируется включить   для объектов капи-тального строительства, не относящихся к муниципальной  собственности |  | 1) Указывается    наименование муниципальной программы, в которую    инвестиционный проект, или      распоряжений (поручений)  2) Реквизиты документов  соглашений и т.п.),  подтверждающих намерения  участников инвестиционного проекта о его  софинансировании с указанием планируемого    объема капитальных       объема капитальных     вложений со стороны каждого участника |
| 7 | Наличие муниципальных целевых , реализуемых  за счет средств         местного бюджета предусматривающих строительство,    реконструкцию и (или)    техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках    инвестиционных проектов | 1; 0  критерий    не планируется включить   для объектов  капитального строительства, не  относящихся к муниципальной  собственности |  | 1)Указывается    наименование муниципальной    программы, в которую    инвестиционный проект, или      распоряжений (поручений)  2) Реквизиты документов соглашений и т.п.), подтверждающих намерения  участников инвестиционного проекта о его  софинансировании с указанием планируемого    объема капитальных      объема капитальных     вложений со стороны каждого участника |
| 8 | Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих       строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и         оборудования | 1; 0  критерий  не  применим |  | 1) Наличие  обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих       строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и        оборудования  2)Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу |
| 9 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1; 0  критерий  не  применим |  | 1) Реквизиты   положительного заключения    государственной экспертизы   проектной документации и результатов инженерных   изысканий (в случае ее   необходимости согласно   законодательству Российской Федерации);  2) В случае если проведение государственной       экспертизы проектной     документации не требуется:  а) Ссылка на   соответствующие пункты и подпункты [статьи 49](consultantplus://offline/ref=F2A011F2F44ACC305D514CBB1A835BB2A74067023D8FCD929B931A827F684D9FED2BBCD3E3BE07D3GEY8K)    Градостроительного кодекса Российской Федерации;    б) Документальное        подтверждение наличия согласования задания на разработку проектной  документации с субъектом бюджетного планирования |
|  | К\_1 = 9 | К\_НП = |  | К1  Сумма (б\_1i) =      i = 1 |
|  | Оценка эффективности   использования средств  местного бюджета,     направляемых на   капитальные вложения, на    основе качественных  критериев, Ч\_1 | Ч\_1 = Сумма (б\_1i) x 100% / (К\_1 - К\_1НП) =  i = 1 | | |

Таблица 2

**Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерий | Допустимые баллы | Балл оценки (б\_2 i) | Весовой коэффициент критерия  р\_i, % | Средневзвешеный балл (б\_2i x x р\_i), | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1 | Значения количественных показателей (показателя)   результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0 |  |  |  | Значения количественных показателей результатов   реализации проекта в соответствии с паспортом проекта |
| 2 | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Основные сведения и  технико-экономические показатели проекта- аналога, реализуемого на территории  муниципального образования Раздольненского сельского поселения,  отсутствия проектов - аналогов, реализуемых на территории муниципального образования Раздольненского сельского поселения |
| 3 | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта |
| 4 | Отношение проектной мощности  (реконструируемого) объекта строительства к мощности необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд | 1; 0 |  |  |  | Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд |
| 5 | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта |
|  | Оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч\_2 |  |  |  |  | К      2  Ч\_2 = Сумма (б\_2i) x Р\_ i =  i = 1 |

Таблица 3

**Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффи- циент |
| Оценка эффективности на основе    качественных критериев, Ч\_1 |  | 0,2 |
| Оценка эффективности на основе    количественных критериев, Ч\_2 |  | 0,8 |
| Интегральная оценка эффективности использования средств окружного   бюджета, направляемых на          капитальные вложения, Э\_инт | Э\_инт = Ч\_1 x 0,2 + Ч\_2 x 0,8 = | 1,0 |

  Приложение 2

к методике оценки

эффективности

  использования средств местного

бюджета, направляемых

на капитальные вложения

**Значение весовых коэффициентов количественных критериев в процентах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Критерий | Строительство (реконструкция)     объектов капитального строительства | |
| Здравоохранения,   образования,     культуры и спорта;  коммунальной     инфраструктуры,   административных и  иных зданий, охраны окружающей среды | Производственного назначения,    транспортной    инфраструктуры,  инфраструктуры   национальной    инновационной   системы и другие |
| 2.1. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации         инвестиционного проекта | 5 | 5 |
| 2.2. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных       показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 40 | 40 |
| 2.3. | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в         результате реализации          инвестиционного проекта, в     количестве, достаточном для    обеспечения проектируемого     (нормативного) уровня          использования проектной        мощности объекта | 20 | 18 |
| 2.4. | Отношение проектной мощности   создаваемого                   (реконструируемого) объекта    капитального строительства     к мощности, необходимой для    производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для  государственных нужд           автономного округа,            муниципальных нужд | 15 | 19 |
| 2.5. | Возможность обеспечения        планируемого объекта           капитального строительства     инженерной и транспортной      инфраструктурами в объемах,    достаточных для реализации     проекта | 20 | 18 |
|  | Итого | 100 | 100 |

Приложение 3

к методике оценки эффективности

  использования средств местного

бюджета, направляемых

на капитальные вложения

**Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты проекты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального  строительства | | Количественные показатели | |
| Характеризующие прямые        (непосредственные)  результаты проекта | Характеризующие конечные     результаты проекта |
| Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения,  образования, культуры и спорта | | | |
| Учреждения   здравоохранения       (медицинские центры,  больницы,   поликлиники,          родильные дома,  диспансеры и др.) | | 1. Мощность объекта: количество койко-мест;  количество          посещений в смену.  2. Общая площадь здания, кв. м.      3. Строительный  объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Рост обеспеченности населения региона,  муниципального образования или входящих в него поселений (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним    медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания  (реконструкции)    специализированных медицинских  центров, клиник - снижение     заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения |
| Дошкольные и         общеобразовательные   учреждения, центры    детского творчества | | 1. Мощность объекта: количество мест.               2. Общая площадь здания, кв. м.      3. Строительный  объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.                        2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами  в дошкольных образовательных,  общеобразовательных учебных  учреждениях, центрах детского  творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Учреждения культуры  (театры, музеи,  библиотеки и т.п.) | | 1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда.           2. Общая площадь здания, кв. м.      3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации  проекта |
| Учреждения социальной защиты населения  (дома инвалидов и     престарелых,  детей-инвалидов,      детские дома) | | 1. Мощность объекта: количество мест.               2. Общая площадь здания, кв. м.      3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений местами в учреждениях  социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до  реализации проекта |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | | 1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных          сооружений; количество мест;    тыс. человек.       2. Общая площадь здания, кв. м.      3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню  обеспеченности до реализации проекта |
| Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений | | | |
| Жилые дома | | 1. Общая площадь объекта, кв. м.     2. Полезная жилая площадь объекта,  кв. м.              3. Количество квартир | Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в регионе,  муниципальном образовании или входящих в него поселениях,  в процентах к количеству очередников до реализации  проекта |
| Административные  здания | | 1. Общая площадь объекта, кв. м.     2. Полезная и служебная площадь   объекта, кв. м.     3. Строительный объем, куб. м | Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей  (полезной, служебной) площади здания на одного работника |
| Общежития; казармы    для военнослужащих | | 1. Количество мест. 2. Общая площадь объекта, кв. м.     3. Строительный объем, куб. м | Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей площади объекта на одного проживающего |
| Здания высших учебных заведений, военных  училищ | | 1. Количество учебных мест.       2. Общая и полезная площадь объекта, кв. м.              3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Обеспечение комфортных условий труда работников и  обучения учащихся, кв. м общей полезной, служебной) площади  здания на одного учащегося |
| Строительство (реконструкция) объектов  коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды | | | |
| Очистные сооружения (для защиты водных   ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений) | | Мощность объекта:  объем переработки  очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в  сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах  (выбросах), в процентах к их реализации проекта.             3. Соответствие концентраций вредных веществ предельно  допустимой концентрации |
| Береговые сооружения для защиты от  наводнений,  противооползневые   сооружения | | 1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб. м).     2. Иные размерные  характеристики  объекта в соответствующих   единицах измерения | 1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м.               2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным  экономического ущерба от последнего наводнения,  оползня), млн. руб. |
| Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов  (ТПО) | | Мощность объекта: объем переработки  очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет |
| Мелиорация и реконструкция         земель  сельскохозяйственного назначения | | Общая площадь мелиорируемых и  реконструируемых  земель, гектары | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Предотвращение выбытия и сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектары. 3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате    проведенных мероприятий, тонн |
| Объекты коммунальной  инфраструктуры  (объекты              водоснабжения,  водоотведения,        тепло-, газо- и  электроснабжения) | | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных         единицах измерения. 2. Размерные и иные характеристики      объекта (газопровода-отвода - км, давление;  электрических сетей- км, напряжение и т.п.) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих  водопровод и канализацию, единицы.                        3. Увеличение уровня газификации региона,  муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации  до начала реализации проекта |
| Сортировка,  переработка и         утилизация твердых    бытовых отходов | | Мощность объекта: объем переработки  твердых бытовых     отходов, тонн в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары |
| Строительство (реконструкция) производственных объектов | | | |
| Производственные   объекты | | Мощность объекта, в соответствующих     натуральных  единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,  единицы.                        2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например,  повышение доли  конкурентоспособной продукции  (услуг) в общем объеме производства, в процентах) |
| Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы | | | |
| Инфраструктура научно-технической и  инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий;       нанопроизводства;  автоматизированного   проектирования;  производственно-      экспериментальные базы и другие) | 1. Общая площадь объекта, кв. м.     2. Иные размерные характеристики объекта в           соответствующих единицах измерения | | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,   единицы.                        2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники |
| Инфраструктура  коммерциализации    инноваций (особые экономические зоны,  технопарки, инновационно- технологические  центры,  бизнес-инкубаторы и т.п.) | 1. Общая площадь  объекта, кв. м.     2. Иные размерные   характеристики  объекта в           соответствующих  единицах измерения | | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,   единицы.                        2. Повышение доли инновационно-активных организаций,   осуществляющих технологические  инновации, в общем числе  организаций,процентов.         3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах |
| Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | | | |
| Пути сообщения общего пользования           (железнодорожные  пути; автомобильные дороги с твердым      покрытием,  магистральные         трубопроводы) | 1. Эксплуатационная длина путей  сообщения общего    пользования, км.    2. Иные размерные  характеристики  объекта в           соответствующих   единицах измерения | | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2 Объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно/км в год; пассажирооборота  железнодорожного, автобусного и другого транспорта,  пассажиро/км в год.             3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.                4. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования |
| Мосты, тоннели | 1. Общая площадь объекта, кв. м.     2. Эксплуатационная длина объекта, км.  3. Иные размерные характеристики      объекта в соответствующих     единицах измерения | | 1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего  пользования, тонно/км в год.    2. Объем (увеличение объема)  пассажирооборота  железнодорожного, автобусного и другого транспорта,   пассажиро/км в год.             3. Сокращение времени  пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов |
| Аэропорты  (аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, рулежные      дорожки, места стоянки самолетов,    объекты навигации и   управления воздушным  движением и т.п.) | 1.Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн;  количество перевозимых пассажиров, чел).  2. Общая площадь объекта, кв. м.     3. Иные размерные характеристики   объекта в соответствующих     единицах измерения | | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Объем (увеличение объема) грузооборота воздушного транспорта, тонно/км в год.  3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота воздушного  транспорта, пассажиро/км в год. 4. Сокращение времени  пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов |
| Морские и речные  порты, портопункты и причалы | 1. Мощность объекта (объем перевозимых  грузов, тонн;  количество перевозимых         пассажиров,  человек).           2. Общая площадь объекта, кв. м.     3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,   единицы.                        2. Объем (увеличение объема) грузооборота водного  транспорта, тонно/км в год.     3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота водного   транспорта, пассажиро/км в год. 4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов |