**Таблица 5.** Распределение объёма инвестиций на период реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Раздольненского

сель­ского поселения, тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды услуг** | **Инвестиции на реализацию мероприятий** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **Всего** |
| 1. | Ремонт дорог | 403,0 | 403,0 | 40,3,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | **6851,0** |
| 2. | Освещение | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | **1723,8** |

Таблица 4. Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети Раздольненского сельского поселения.

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Цель реализации** | **Сроки реализации** | **Общая сметная стоимость, тыс.руб.** | **Единица измерения (п/м)** | **Финансовые потребности, тыс.руб.** **(без НДС)** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **на весь период 2016-2032 гг.** | **по годам** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2026** | **2027-2031** | **2032** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Повышение качества улично- дорожной сети  | 2020 | 2032 | 6851,0 | 6230 | 6851,0 | 403,0 | 40,3,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 2418,0 | 2015,0 | 403,0 | АМС Раздольненского сельского поселения |
| 2. | Уличное освещение  | Безопасность движения  | 2020 | 2032 | 1723,8 | 6230 | 1723,8 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 608,4 | 507 | 101,4 | АМС Раздольненского сельского поселения |
| \* информация требует уточнения |

Таблица 3. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние.

| **Группа индикаторов** | **Наименование целевых индикаторов** | **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2032** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных услуг | Система автомобильных улиц и дорог | п/м | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 |
| Улучшенная структура улично- дорожной сети | п/м | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | п/м | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность  | % | 52 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)\* | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 72000 |