**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Главы Администрации местного самоуправления**

**Раздольненского сельского поселения**

**Моздокского района РСО-Алания**

**№ 3 от 3 февраля 2023 г.**

***Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования – Раздольненское***

 ***сельское поселение Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания***

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - Раздольненское сельское поселение Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) путем размещения на стенде в здании Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения по адресу: РСО - Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. Колхозная, 16 и на официальном сайте АМС Раздольненского сельского поселения по адресу: www.ams-razdolnoe.ru.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава АМС Раздольненского

сельского поселения Э.И. Маргиев

 **Приложение**

к постановлению Главы Администрации местного

самоуправления Раздольненского сельского

 поселения Моздокского района Республики

Северная Осетия - Алания

от 03.02.2023 г. № 3

 **Порядок**

**ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования**

 **местного значения муниципального образования – Раздольненское сельское поселение Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования – Раздольненское сельское поселение Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания (далее – Порядок) разработан во исполнение статей 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 1.2. Настоящим Порядком регламентируются правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования – Раздольненское сельское поселение Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания (далее – автомобильные дороги), в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.
 1.3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог или их участков и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – дорожные работы) заключаются в осуществлении комплекса следующих мероприятий:

 - оценка технического состояния автомобильных дорог;

 - планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

 - проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

 - проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

 - приемка и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

**2. Оценка технического состояния автомобильных дорог**

 2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям, определенным государственными стандартами, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 2.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения уполномоченными организациями и учреждениями и согласовывается с Администрацией местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания.

 2.3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится два раза в год посредствам организации визуального осмотра автомобильных дорог в начале осеннего и в конце весеннего сезонов. При оценке технического состояния автомобильных дорог используются результаты их обследования, в том числе комиссионного.

 2.4. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

 - состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

 - состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

 - состояние искусственных дорожных сооружений;

 - состояние элементов обустройства автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения.

 2.5. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик и приведения в соответствие с требованиями технических регламентов.

 2.6. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

 2.7. Акты обследований утверждаются Главой Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания.

 **3. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог**

 3.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется Администрацией поселения ежегодно по результатам диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог. На основании актов обследований определяются виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

 3.2. Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту, определяется на основании:

 - актов сезонных обследований, проводимых не реже одного раза в год (весной и (или) осенью) с участием представителей уполномоченного органа, организаций, осуществляющих содержание автомобильных дорог (по согласованию), ГИБДД ОМВД России по Республики Северная Осетия – Алания в Моздокском районе (по согласованию);

 - диагностических обследований автомобильных дорог, проводимых в плановом порядке специализированными организациями (при необходимости).

 3.3. Планирование работ по обеспечению безопасности дорожного движения осуществляется с учетом проектов, схем и иной документации по организации дорожного движения и анализа аварийности.

**4. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог**

 4.1. Содержание автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению круглогодичного беспрепятственного и безопасного движения по ним автотранспортных средств.

 4.2. Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются подрядные организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд.

 При возникновении на обслуживаемой автомобильной дороге или ее участке препятствий для движения транспортных средств, подрядная организация в целях обеспечения безопасности дорожного движения принимает меры по временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств на период устранения препятствий для движения.

 4.3. Периодичность, объемы и сроки проведения работ по содержанию автомобильных дорог определяются исходя из проектно (сметной) документации в соответствии с заключенными с подрядными организациями муниципальными контрактами (договорами) либо в рамках действующего муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд.

 4.4. Последовательность ведения работ по содержанию автомобильных дорог и их объем определяются с учетом следующей приоритетности:

 а) виды работ, влияющие на безопасность движения (восстановление и замена элементов удерживающих ограждений; восстановление и замена дорожных знаков; уборка посторонних предметов с проезжей части; уборка снега и борьба с зимней скользкостью; ямочный ремонт покрытий и т.п.);

 б) виды работ, влияющие на срок службы элементов дорог и дорожных сооружений (ремонт обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нормативное состояние);

 в) прочие работы.

 4.5. Планирование работ по ямочному ремонту автомобильных дорог на территории Раздольненского сельского поселения Моздокского района производится с учетом приоритетов, основанных на транспортно-эксплуатационных показателях автомобильной дороги.

**5. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог**

 5.1. Ремонт автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

 5.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог привлекаются подрядные организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

 5.3. Сроки, объемы и технология проведения ремонтных работ определяется исходя из проектно (сметной) документации на выполнение ремонта автомобильных дорог в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами).

 5.4. В период проведения ремонта автомобильной дороги Администрацией сельского поселения осуществляется информационное оповещение пользователей автомобильной дороги о временном ограничении движения транспортных средств с указанием сроков действия ограничения и возможных путей объезда на время проведения ремонтных работ.

 5.5. Ограждение мест производства работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также содержания участков автомобильных дорог или отдельных ее элементов, находящихся на стадии ремонта, для обеспечения проезда по ним транспортных средств, осуществляются организациями, выполняющими работы по ремонту.

**6. Прием и оценка качества работ по ремонту и содержанию**

**автомобильных дорог**

 6.1. Прием и оценка качества выполненных подрядными организациями работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится муниципальным заказчиком и согласовывается с Администрацией Раздольненского сельского поселения с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ условиям муниципального контракта (договора), требованиям технических регламентов, проектной (сметной) документации на ремонт и содержание автомобильных дорог.
 6.2. Прием выполненных работ, ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, в том числе участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, а также оценка уровня содержания автомобильных дорог осуществляются в соответствии с правовыми актами, регулирующими эти вопросы, и условиями муниципальных контрактов на выполнение этих работ.
 6.3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, содержанию автомобильных дорог составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражаются, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

**7. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту и содержанию**

**автомобильных дорог**

 7.1. Организациями и (или) физическими лицами, осуществившими работы по ремонту, содержанию автомобильной дороги в случае, если в акте о выполненных работах по ремонту, содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, устраняют недостатки выполненных работ в сроки, указанные в муниципальном контракте.

 7.2. В случае, если в муниципальном контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организации и (или) физические лица, осуществившими работы по ремонту, содержанию автомобильной дороги, устраняют недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приемочной комиссией.